## Slide 1
Weekly Report

## Slide 2: Progress 10 November 2020 – 17 November 2020
Membuat Trello baru
Syarat & Ketentuan
About Us
Kebijakan Privasi
Quick Trade
Melanjutkan coding bagian aplikasi
Instagram

## Slide 3: Trello
Menyusun rencana kedepan
Syarat Ketentuan
About Us
Kebijakan Privasi

## Slide 4: Coding
Splash Screen
Transfer ke repository baru
https://github.com/Perkedel/Ourwear
Part detail harga & lokasi item

## Slide 5: Instagram
Feed Instagram
Design feed instagram

## Slide 6: Instagram
Diskusi di trello
https://trello.com/c/RH2Fav6Q

## Slide 7: Next Week Plan
Syarat & Ketentuan
Linktr.ee (Farel)
Form feedback Google Form (Joel)
Instagram feed (Ryan)
Lanjutkan coding (Anthony & Joel)
Akun XD